## Slide 1
PROJECT PROGRESS
emotion2vec 進捗報告
音声から連続的な感情値を推定する
目的
声に含まれる感情の傾向を、 比較・学習できる数値に変える
Valence
快い ↔ 不快
Arousal
活発 ↔ 穏やか
Dominance
強い ↔ 控えめ
任意
現在の焦点：emotion2vecの特徴量に、小さな予測器を追加する

## Slide 2
PROCESS
音声から感情値を出す仕組み
02
1
WAV音声
16 kHz・モノラル
音の波
2
emotion2vec
音声の特徴を抽出
基盤モデル
3
フレーム特徴
時間ごとの768個の値
特徴量
4
発話に要約
無音の埋め草を除外
平均化
5
予測器
VA / VADを回帰
小型モデル
出力
Valence ・ Arousal ・ Dominance（任意）
各値は -1〜1 の範囲
処理経路は実装済み。実モデルの重みを使った疎通確認は未完了。

## Slide 3
IMPLEMENTED
実装した機能
03
01
✓
データ読み込み
特徴量・長さ・正解ラベルを読み込み、件数や範囲の不整合を検出
実装済み
02
✓
感情値の予測
長さの違う音声をまとめて扱い、VAまたはVADの値を出力
実装済み
03
✓
モデルの学習・保存
予測器のみを学習し、検証CCCが最良の重みを保存
実装済み
04
✓
WAV音声からの推論
保存済み予測器を読み込み、1つのWAVからJSONを生成
実装済み
学習対象は現時点では予測器（回帰ヘッド）のみ。emotion2vec本体は固定。

## Slide 4
VERIFICATION
検証状況
04
自動テスト
32 件
すべて成功
データ
9
モデル
6
推論
9
学習
6
学習CLI
2
再実行でも成功
評価方法
CCC（予測と正解の一致度）
値の動きと大きさをまとめて評価。1に近いほどよく一致します。
-1
0
1
現状の判定
CCCの計算・最良モデル選択は実装済み
実データでの性能値はまだ測定していません。 テスト成功は、研究性能の高さを示すものではありません。
検証済み：コードの振る舞い。未検証：実チェックポイントと実データでの性能。

## Slide 5
CURRENT CAPABILITY
現在できること
05
2つの実行経路が利用できます
学習
予測器を作る
1
特徴量 + 正解ラベル
2
予測器を学習
3
重みを保存
検証データがあれば、平均CCCが最良の重みを選択
推論
WAVから値を出す
1
WAV + 2種類の重み
2
音声を処理
3
JSONを出力
出力：ラベル名、予測値、使用した予測器の情報
注意：仮の予測器でも配線確認はできますが、その数値は研究結果として使えません。
実用的な推論には、emotion2vec本体の重みと学習済み予測器の両方が必要。

## Slide 6
NEXT STEPS
未完了事項と次の作業
06
未完了
● 実emotion2vec重みを使った疎通確認
● 実データでのCCC測定と比較
● 生の注釈から学習形式への変換
● 音声の再サンプリング・ステレオ対応
● emotion2vec本体の追加学習
分類機能や大規模な実験管理も将来候補
優先順
1
必要な重みを準備
本体 + 学習済み予測器
2
実WAVで疎通確認
入力からJSONまで通す
3
実データでCCC評価
性能値と失敗例を確認
4
前処理と対応形式を拡張
実運用に必要な堅牢性を追加
次の到達点：実データのCCCを根拠付きで報告する
実装済みと未完了を分離し、次は実環境・実データでの検証へ進む。