## Slide 1
RESEARCH PLAN × PROGRESS
emotion2vecを用いた 日本語音声感情認識の構築と評価
研究計画・進捗報告 統合版
現在地
固定特徴を用いた VA / VAD 回帰経路まで実装
23RD004 秋山叶太
2026年6月22日
PLAN
研究全体を4段階で設計
BUILD
VA / VAD回帰を実装
NEXT
実データCCCを報告

## Slide 2
WHY THIS RESEARCH
背景・先行研究・研究目的
02
背景
音声感情認識
対話・教育・医療支援では、発話内容だけでなく声の感情傾向を扱う必要がある。
先行研究
emotion2vec
自己教師あり学習で汎用的な感情表現を獲得し、複数の感情認識タスクへ転用する。
課題
日本語への適用
言語・データ条件の差を踏まえ、日本語音声での連続値回帰と分類を体系的に評価する。
研究目的
日本語音声に適したemotion2vec活用法を構築し、 連続感情値回帰・感情分類・比較評価から有効性を明らかにする
先行研究：emotion2vec（Ma et al., ACL 2024）。本研究は日本語条件での実装と実証を焦点とする。

## Slide 3
RESEARCH ROADMAP
研究全体の設計
03
計画は4段階。現在は回帰経路の実装を終え、実データ評価へ移る地点にいる。
1
日本語 fine-tuning
日本語音声で 基盤表現を適応
未実施
2
VAD回帰
連続感情値を CCCで評価
実装済み※
3
感情分類
カテゴリ感情を WA / Macro-F1で評価
未実施
4
比較評価
固定特徴・fine-tuning・ 既存手法を比較
未実施
※ 現在実装済み：固定した768次元emotion2vec特徴を使う VA / VAD 回帰
emotion2vec本体のfine-tuningは未実施。現在地を研究全体の完成と混同しない。

## Slide 4
DATA & EVALUATION
データセット・評価方法
04
DATA
用途でデータを分ける
HCUDB
日本語音声
日本語fine-tuning・VA/VAD回帰の候補
IEMOCAP
英語・対話音声
感情分類・既存条件との比較
その他公開データ
比較用
言語差・データ差の追加検証
注：不一致がある発話数・分類クラス内訳は掲載しない
EVALUATION
汎化性能を分離して測る
LOSO
話者単位で学習・評価を分離
CCC
VA / VAD回帰
予測と正解の一致度
WA
感情分類
全体の正解率
Macro-F1
感情分類
各クラスを等しく評価
実験時はLOSOを基本とし、回帰はCCC、分類はWAとMacro-F1を主指標とする。

## Slide 5
CURRENT PIPELINE
現在の処理経路
05
実装範囲
WAV入力から VA / VAD 出力までの配線を用意
1
WAV
16 kHz モノラル
2
emotion2vec
特徴抽出 本体は固定
3
768次元特徴
時間ごとの フレーム表現
4
発話単位に集約
paddingを除外し 平均化
5
回帰ヘッド
小型MLP 学習対象
OUTPUT
VA または VAD 各値 -1〜1
JSON推論
未実施：emotion2vec本体のfine-tuning ／ 実チェックポイントによる性能評価
現在の学習対象は回帰ヘッドのみ。emotion2vec本体は固定特徴抽出器として扱う。

## Slide 6
IMPLEMENTED
実装済み機能
06
01
✓
データ検証
特徴量・長さ・ラベルの件数、次元、範囲を検査
実装済み
02
✓
学習
可変長batchからVA / VAD回帰ヘッドを学習
実装済み
03
✓
最良モデル保存
検証mean CCCが最大のcheckpointを保存
実装済み
04
✓
JSON推論
WAVと保存済みheadから予測値をJSON出力
実装済み
公開APIと研究コードは変更せず、既存実装の状態を資料へ反映。

## Slide 7
VERIFICATION
検証状況
07
CODE VERIFICATION
32 件
自動テスト成功
データ
9
モデル
6
推論
9
学習
6
学習CLI
2
WSL / Ubuntu
確認できたこと
コードの振る舞いと入出力契約
● データ不整合を検出できる
● 学習・評価・保存・読み込みが一連で動く
未評価
研究性能はまだ判断できない
● 実データでのCCC・WA・Macro-F1
● 実emotion2vec重みによるend-to-end疎通
● 分類実験・fine-tuningの効果
32件成功＝実装検証。実性能の高さを示す結果ではない。

## Slide 8
GAP & NEXT
未完了事項・計画との差分・今後の優先順
08
計画
現状
差分
日本語fine-tuning
未実施
学習条件・重み
VA / VAD回帰
head実装済み
実データCCC
感情分類
未実施
分類器・WA / F1
比較評価
未実施
比較実験一式
研究全体では『実装基盤の完成』段階。実験結果はこれから。
PRIORITY
1
実データを学習形式へ
特徴・長さ・VADラベルを整備
2
回帰headを学習
LOSOでCCCと失敗例を確認
3
分類経路を実装
WA / Macro-F1を測定
4
fine-tuning・比較
固定特徴との差を検証
最優先：実データCCC
優先順は『数値で現在地を示す』ことを最短距離に置く。

## Slide 9
SUMMARY
まとめ
達成内容
固定emotion2vec特徴を使う VA / VAD回帰基盤を実装
現在地
32件の自動テスト成功 実性能は未評価
次の到達点
実データCCCを 根拠付きで報告
NEXT MILESTONE
実データCCCの報告
→ 研究性能を初めて数値で判断
23RD004 秋山叶太 ｜ 2026年6月22日